Registro de Mudanças e Decisões – Bot Cripto Telegram

# 1. Introdução

Este documento mantém um histórico consolidado das principais mudanças e decisões tomadas durante o desenvolvimento do Bot Cripto Telegram. O objetivo é garantir rastreabilidade, clareza de motivos e registro de impacto para cada alteração.

# 2. Registro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Tipo | Descrição | Motivo | Impacto |
| 2025-09-25 | Decisão | Não adotar DRP/BCP no projeto | Projeto é estudo pessoal, sem necessidade de continuidade formal | Menos complexidade, foco em funcionalidades principais |
| 2025-09-25 | Mudança | Agente IA não executa ordens reais | Segurança e clareza de escopo | Escopo simplificado, evita riscos desnecessários |
| 2025-09-25 | Decisão | Redis não precisa de modelagem formal | Uso apenas como cache (chaves/TTLs já definidos) | Evita complexidade desnecessária na fase inicial |

# 3. Conclusão

O registro de mudanças e decisões será atualizado continuamente conforme o projeto evoluir. Esse histórico permitirá entender não apenas o estado atual, mas também o porquê de cada alteração realizada.